PRODUCT PLANNING DOCUMENT

# CodeDrill

역량 진단·코칭 중심 온라인 저지 및 시각적 알고리즘 학습 플랫폼

“몇 문제를 풀었는지가 아니라, 어떤 문제 해결 역량을 갖추었는지를 보여주는 Algorithm Competency OS”

| 문서 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 유형 | 제품 전략·서비스 기획·기능 요구사항 통합본 |
| 제품 중심축 | 온라인 저지와 알고리즘 학습 |
| 차별화 계층 | 역량 지도·적응형 코칭·실행 증거·반례·전이 검증 |
| 확장 계층 | AI 협업 역량·교육기관·기업 평가 |
| 버전 | v1.2 / 2026-09-05 |

본 문서는 초기 제품 결정, MVP 범위, 상세 설계, 콘텐츠 제작과 단계별 사업 확장을 위한 기준 문서입니다.

# 문서 사용 안내

핵심 결정: 신뢰할 수 있는 온라인 저지를 기반으로 문제 해결 역량을 분해·진단·훈련·검증합니다. 시각화는 역량 증거를 만들고 코칭을 구체화하며, AI는 검증 가능한 보조 계층으로 사용합니다.

| 독자 | 이 문서에서 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 제품 책임자 | 문제 정의, 포지셔닝, 우선순위, 로드맵, 성공 지표 |
| 백엔드 개발자 | 저지 실행 구조, 샌드박스, 데이터 모델, 운영 요구사항 |
| 프론트엔드 개발자 | 풀이 화면, 리플레이, 디버거, 실험실 상호작용 |
| 콘텐츠 제작자 | 문제 패키지, 해설, 오답 패턴, 반례, 시각화 이벤트 |
| 교육기관·기업 | 그룹, 과제, 평가 리포트, AI 허용 평가 |

# 목차

1. 제품 개요와 전략적 선택

2. 시장 문제와 경쟁 구도

3. 대상 사용자와 핵심 여정

4. 제품 구조와 정보 구조

5. 온라인 저지 기본 기능

6. Evidence-first 시각화 기능

7. AI 시대 역량 기능

8. 학습·커뮤니티·대회

9. 교육기관·기업용 제품

10. 콘텐츠 전략과 운영 정책

11. 기술 아키텍처와 데이터 모델

12. 비기능 요구사항과 보안

13. 수익 모델과 성장 전략

14. MVP·로드맵·성공 지표

15. 리스크와 대응

부록 A. 전체 기능 인벤토리

부록 B. 핵심 화면 요구사항

부록 C. 용어와 참고 자료

# 1. 제품 개요와 전략적 선택

# 1.1 한 문장 정의

실행 증거를 바탕으로 알고리즘·코딩 테스트 역량을 분해해 진단하고, 약한 능력을 코칭하며, 새로운 문제로 전이를 검증하는 온라인 저지입니다.

# 1.2 브랜드 정의

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 제품명 | CodeDrill |
| 저장소명 | code-drill |
| 제품 분류 | Algorithm Competency Training Platform |
| 핵심 문구 | 문제를 푸는 것이 아니라, 문제 해결 역량을 훈련합니다. |
| 영문 문구 | Turn every solution into measurable skill. |
| 제품군 관계 | sys-drill은 시스템 설계·장애 대응, code-drill은 알고리즘·코딩 테스트 역량을 담당합니다. |

Drill은 단순 반복 풀이가 아니라 역량을 세분화하고, 약한 능력만 집중적으로 연습한 뒤 독립적인 전이 문제로 검증하는 훈련 단위를 의미합니다.

# 1.3 제품 비전

Accepted/Wrong Answer만 알려주는 판정 도구를 넘어, 문제 해석·알고리즘 선택·논리적 정당화·구현·복잡도·테스트·디버깅·설명·전이를 각각 관찰하고 성장시킵니다. 장기적으로는 AI가 생성한 결과를 이해·검증·책임질 수 있는 엔지니어를 훈련하지만, 초기 제품의 중심은 알고리즘 문제 풀이와 신뢰할 수 있는 채점입니다.

# 1.4 제품 원칙

| 원칙 | 의미 |
| --- | --- |
| Judge first | 제출·채점·기록이 빠르고 정확하지 않으면 차별화 기능도 의미가 없습니다. |
| Visual by default | 시각화는 별도 장난감이 아니라 제출 결과의 기본 탐색 방식입니다. |
| Evidence over answers | 힌트와 AI 설명은 코드·상태·반례라는 근거로 검증할 수 있어야 합니다. |
| Depth over volume | 초기에는 10,000개 문제보다 완성도 높은 핵심 100개를 만듭니다. |
| Learning continues after AC | 정답은 종료가 아니라 비교·설명·최적화·변형 문제의 시작입니다. |
| Fair and reproducible | 실행 환경, 버전, 제한, 테스트 정책과 판정 근거를 재현 가능하게 관리합니다. |
| Adaptive, not exhausting | 모든 문제에서 모든 단계를 강제하지 않고 한 세션에 약한 역량 1~2개를 집중 훈련합니다. |
| Mastery with confidence | 정밀해 보이는 단일 점수 대신 숙련도·신뢰도·근거를 함께 표시합니다. |

# 1.5 범위 결정

| 초기 핵심 | 2차 차별화 | 장기 확장 |
| --- | --- | --- |
| 온라인 저지, 문제 탐색, 제출 기록, 커스텀 테스트, 문제집, 해설 | 역량 진단, 코칭 풀이, 실행 리플레이, 반례·변이 테스트, 최초 분기점 | AI 협업 평가, 저장소형 미션, 교육기관·기업 평가 |

# 2. 시장 문제와 경쟁 구도

# 2.1 해결하려는 문제

온라인 저지는 입력과 최종 출력만 관찰하므로 풀이의 중간 사고와 실패 원인이 사라집니다.

정적 해설은 모범 풀이를 설명하지만 사용자의 코드와 어디에서 갈라지는지 보여주지 못합니다.

정답 이후 경험이 약해 사용자는 비슷한 문제를 반복 소비하지만 깊은 이해와 전이가 부족합니다.

AI가 코드를 생성해도 사용자가 결과를 검증하고 설명할 수 있는지는 기존 레이팅으로 측정하기 어렵습니다.

# 2.2 경쟁 서비스에서 가져올 기본값

| 서비스 | 반드시 흡수할 강점 | 차별화할 지점 |
| --- | --- | --- |
| BOJ | 빠른 탐색·제출, 상세 기록, 문제집, 그룹, 대회 | 제출 과정과 실패 원인의 시각적 설명 |
| LeetCode | 함수형 문제, 필터, 학습 계획, 해설, 풀이 탐색 | 사용자 코드와 공식 풀이의 상태 비교 |
| Programmers | 국내 친화적 UX, 알고리즘·SQL Kit, 스킬체크 | 정적 결과표가 아닌 과정 증거 |
| HackerRank | 부분 점수, 테스트 그룹, 기관용 평가 | AI 협업과 검증 능력 평가 |
| Codeforces | 레이팅, 가상 참가, 해킹, 업솔빙 | 학습 친화적 최소 반례 아레나 |
| AtCoder | 정기 대회, 서브태스크, 휴리스틱 문제 | 실행 상태와 선택 과정을 해설에 연결 |
| CodinGame | 게임·봇·즉시 보이는 결과 | 게임성을 실제 제출 코드 학습에 결합 |
| VisuAlgo | 개념별 시각화와 퀴즈 | 미리 만든 시연이 아닌 사용자 코드 시각화 |

# 2.3 포지셔닝

다른 저지가 결과를 판정하는 데 그친다면, CodeDrill은 문제 해결 역량을 증거로 진단하고 집중적으로 훈련합니다.

# 3. 대상 사용자와 핵심 여정

# 3.1 우선 사용자

| 사용자 | 핵심 과업 | 현재 불편 | 제공 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초급 학습자 | 기초 알고리즘 이해 | 왜 틀렸는지 알기 어려움 | 상태 변화와 최소 반례로 설명 |
| 취업 준비생 | 코딩 테스트 대비 | 문제 수와 정답률에만 매몰 | 실수 패턴과 역량별 학습 경로 |
| 중급 개발자 | 풀이 최적화·비교 | 성능 차이의 원인을 보기 어려움 | 연산·메모리·방문 순서 비교 |
| 스터디 리더 | 과제·진도·피드백 | 팀원이 막힌 이유를 알기 어려움 | 오답 유형과 막힌 지점 집계 |
| 교육자 | 수업·평가 | 결과만으로 이해도 판단 | 과정 리포트와 예측 퀴즈 |

# 3.2 대표 사용자 여정

문제를 탐색하고 학습 목표에 맞는 문제를 선택합니다.

코드를 작성하며 사용자 테스트와 예상 복잡도를 기록합니다.

제출 후 판정과 테스트 그룹별 결과를 확인합니다.

오답이면 최소 반례와 최초 분기점으로 원인을 찾습니다.

정답이면 공식 풀이 및 다른 풀이와 실행 상태를 비교합니다.

변형 문제·반례 제작·설명 과제로 이해도를 확인합니다.

실수 패턴과 다음 복습 계획이 개인 프로필에 반영됩니다.

# 3.3 핵심 순간

| 순간 | 사용자가 받아야 할 답 |
| --- | --- |
| 첫 제출 전 | 무엇을 고려했고 어떤 복잡도를 예상했습니까? |
| 오답 직후 | 어떤 성질의 입력에서 처음 실패했습니까? |
| 디버깅 중 | 정답과 내 코드가 최초로 다른 선택을 한 순간은 어디입니까? |
| 정답 직후 | 실제 실행이 의도와 같았고 더 나은 선택은 무엇입니까? |
| 복습 시점 | 내가 반복하는 실수는 무엇이고 어떤 변형 문제를 풀어야 합니까? |

# 4. 제품 구조와 정보 구조

# 4.1 제품 계층

| 계층 | 주요 구성 | 제품 역할 |
| --- | --- | --- |
| Core Judge | 문제·에디터·채점·제출·기록·대회 | 신뢰와 일상 사용 |
| Competency OS | 역량 모델·증거·숙련도·신뢰도·선행 그래프 | 진단과 성장 관리 |
| Coaching Studio | 코칭 풀이·집중 훈련·일일 처방·주간 리포트 | 약점별 적응형 훈련 |
| Visual Evidence | 리플레이·분기점·해설·비교·실험실 | 검증 가능한 학습 근거 |
| Growth Loop | 계획·스트릭·문제집·커뮤니티·반례 아레나 | 재방문과 네트워크 효과 |
| AI Collaboration | AI 역할·검증 챌린지·예산·소유권 확인 | AI 시대 학습 확장 |
| B2B Console | 그룹·과제·대시보드·평가·리포트 | 수익화와 기관 확장 |

# 4.2 역량 체계와 증거 모델

| 역량군 | 세부 역량 | 대표 관찰 증거 |
| --- | --- | --- |
| 이해 | 문제 독해, 조건·제약 추출 | 조건 질문, 모순·누락 발견, 예제 해석 |
| 설계 | 모델링, 알고리즘 선택, 논리·정확성 | 선택 근거, 불변식, 증명, 대안 비교 |
| 실행 | 구현력, 복잡도 예측, 최적화 | 컴파일·판정, 코드 변경, 실제 연산·메모리 |
| 검증 | 테스트 설계, 엣지케이스, 반례, 디버깅 | mutation score, 최소 반례, 최초 분기 진단 |
| 확장 | 설명, 전이, 메타인지, AI 협업 | 설명-코드 일치, 변형 문제, 도움 의존도, 검증 행동 |

숙련도는 정답률 하나로 계산하지 않습니다. 역량별 Level, Confidence, Evidence를 분리하고, 힌트·AI 도움 수준에 따라 증거 가중치를 낮춥니다.

# 4.3 역량 중심 학습 루프

초기 진단으로 강점·약점과 증거 신뢰도를 추정합니다.

한 세션에서 약한 역량 1~2개를 골라 문제와 훈련을 처방합니다.

문제 풀이 전 조건 추출·알고리즘 선택·복잡도 예측 중 필요한 단계만 묻습니다.

제출 후 실행 리플레이·변이 테스트·최초 분기점으로 실패 원인을 증거화합니다.

설명 과제와 유사하지 않은 변형 문제로 이해와 전이를 검증합니다.

결과를 역량 지도와 주간 성장 리포트에 반영하고 다음 처방을 조정합니다.

# 4.4 문제별 Competency Pack

| 구성 | 필수 산출물 |
| --- | --- |
| 문제 메타데이터 | 역량 태그, 난이도, 선행 역량, 예상 오개념 |
| 학습 질문 | 조건 추출, 알고리즘 선택, 복잡도, 다음 상태 예측 |
| 실행 증거 | 참조 풀이, 의미 이벤트, 대표 오답, 최소 반례, 최초 분기 |
| 검증 자산 | mutation set, 엣지케이스 분류, 테스트 강도 기준 |
| 전이 자산 | 설명 프롬프트, 제약 변경, 후속·변형 문제 |

# 4.5 상위 내비게이션

문제: 전체 문제, 추천, 학습 경로, 문제집, SQL

대회: 예정·진행·과거 대회, 가상 참가, 업솔빙

실험실: 알고리즘 비교, 데이터 편집, 사용자 함수 실행

아레나: 반례, 풀이 비교, 챌린지

학습: 계획, 복습, 역량 프로필, 기록

커뮤니티: 풀이, 질문, 인터랙티브 해설

그룹: 스터디·수업·비공개 과제

내 프로필: 레이팅, 역량, 성취, 포트폴리오

# 4.6 문제 패키지 단위

문제 하나를 텍스트와 테스트의 묶음이 아니라 “학습 가능한 실행 패키지”로 관리합니다.

| 구성 요소 | 필수 내용 |
| --- | --- |
| 문제 명세 | 설명, 입출력, 제약, 예제, 태그, 난이도 |
| 채점 정의 | 테스트 그룹, 점수, 시간·메모리, 스페셜 저지 |
| 시각화 스키마 | 자료구조, 이벤트 타입, 중요 결정 규칙 |
| 해설 | 접근 발전 과정, 증명, 복잡도, 실행 예제 |
| 오답 지식 | 대표 오류, 최소 반례, 분기점 설명 |
| 확장 학습 | 변형 문제, 예측 퀴즈, 반례 미션, 다른 접근 |

# 5. 온라인 저지 기본 기능

# 5.1 문제 탐색

난이도, 알고리즘, 자료구조, 기업·직무(후순위), 완료 상태, 정답률, 언어로 필터링합니다.

키워드 검색과 태그 조합을 지원하고 URL에 필터 상태를 보존합니다.

개인 문제집, 공개 큐레이션, 알고리즘별 학습 계획을 제공합니다.

추천 이유를 “약점 보완”, “선행 개념 완료”, “복습 시점”처럼 설명합니다.

# 5.2 문제 풀이 화면

| 영역 | 필수 기능 |
| --- | --- |
| 문제 패널 | 설명, 예제, 제약, 질문, 해설 잠금 |
| 코드 편집기 | 언어 선택, 자동 저장, 템플릿, 단축키, 글꼴·테마 |
| 테스트 패널 | 샘플, 사용자 테스트, 실행 결과, diff |
| 제출 상태 | 큐 상태, 판정, 시간, 메모리, 테스트 그룹 |
| 학습 패널 | 힌트, 메모, 예상 복잡도, 중요 조건 표시 |

# 5.3 채점 및 결과

컴파일 오류, 런타임 오류, 시간·메모리 초과, 오답, 출력 초과, 시스템 오류를 구분합니다.

샘플·정확성·경계값·효율성 테스트 그룹과 부분 점수를 지원합니다.

테스트 공개 수준을 그룹별로 제어하고 실패 성질은 노출하되 정답 데이터 유출을 방지합니다.

실행 시간과 메모리는 언어별 기준과 환경 버전을 함께 표시합니다.

재채점, 언어 런타임 업데이트, 테스트 변경 이력을 추적합니다.

# 5.4 제출 기록과 풀이

코드, 언어, 판정, 점수, 시간·메모리, 제출 시각, 런타임 버전을 보존합니다.

두 제출 간 diff와 판정 변화, 사용한 힌트, 사용자 테스트를 연결합니다.

정답 후에만 공식 해설과 타인 풀이를 공개하는 정책을 기본으로 합니다.

풀이 글은 언어, 알고리즘, 성능, 설명 품질로 탐색할 수 있습니다.

# 5.5 관리자 및 문제 출제

문제·번역·태그·난이도·테스트·해설 버전 관리

검수 워크플로: 초안 → 기술 검수 → 데이터 검수 → 시각화 검수 → 공개

테스트 생성기와 정답 생성기, 변이 구현을 이용한 테스트 강도 측정

공지, 재채점, 이의 제기, 부정행위 및 저작권 신고 처리

# 6. Evidence-first 시각화 기능

# 6.1 제출 리플레이

코드 줄 단위 스텝 실행이 아니라 알고리즘 의미 이벤트 단위로 이동합니다. 배열, 그래프, DP 테이블, 큐, 스택, 힙, 포인터, 재귀 호출 상태를 시각화하고 선택한 요소와 관련 코드를 양방향 강조합니다.

| 요구사항 | 설명 |
| --- | --- |
| 의미 이벤트 | visit, compare, relax, enqueue, dp_update 등 도메인 이벤트 |
| 요약 타임라인 | 모든 실행이 아닌 중요한 결정과 상태 변경만 표시 |
| 양방향 연결 | 시각 요소 선택 시 코드 강조, 코드 선택 시 관련 상태 강조 |
| 속도 제어 | 단계, 중요 이벤트, 배속, 구간 반복, 북마크 |
| 공유 | 특정 입력·시점·주석이 포함된 짧은 리플레이 링크 |

# 6.2 최초 분기점 디버거

사용자 코드와 참조 모델을 동일한 최소 반례에서 실행합니다.

출력 차이가 아니라 알고리즘 상태가 최초로 달라진 이벤트를 찾습니다.

정답 선택, 사용자 선택, 관련 조건, 이후 영향과 최소 수정 방향을 함께 보여줍니다.

참조 코드를 직접 노출하지 않고 상태 계약과 판정 근거만 공개할 수 있어야 합니다.

# 6.3 최소 반례 자동 축소

실패 입력을 delta debugging, 속성 기반 축소기, 문제별 shrinker로 줄입니다. 가장 작은 입력 하나만 추구하지 않고 크기·구조·설명 가능성을 함께 최적화합니다.

# 6.4 인터랙티브 해설

입력을 변경하면 해설과 시각화가 다시 실행됩니다.

다음 상태 예측 질문을 중요한 결정 앞에 삽입합니다.

완전탐색 → 개선 → 최적 풀이의 발전 과정을 같은 입력에서 비교합니다.

제약 조건을 바꾸면 적절한 알고리즘 선택이 어떻게 달라지는지 보여줍니다.

사용자의 접근을 요약한 뒤 공식 풀이와 공통점·분기점·최소 수정·대안 접근을 제공합니다.

# 6.5 풀이 비교 경기장

| 비교 축 | 표현 |
| --- | --- |
| 상태 방문 | 그래프·배열 위 방문 순서 오버레이 |
| 연산량 | 입력 크기별 비교·분기·할당 수 |
| 메모리 | 자료구조별 점유와 생명주기 |
| 중복 계산 | 같은 상태의 재방문과 캐시 효과 |
| 최악 입력 | 입력 분포와 크기 변화에 따른 확장 |
| 최초 선택 차이 | 두 풀이가 갈라지는 조건과 결과 |

# 6.6 알고리즘 실험실

배열을 드래그하고 그래프를 직접 그려 입력을 변경합니다.

여러 표준 알고리즘을 동시에 실행하고 시간축을 맞춥니다.

사용자가 작성한 함수로 비교·휴리스틱·우선순위 규칙을 교체합니다.

입력 크기와 분포를 바꾸며 성능 변화를 측정합니다.

# 7. AI 시대 역량 기능

AI 기능은 온라인 저지를 대체하지 않습니다. 기본 풀이 경험 위에서 문제 정의·위임·검증·책임 능력을 훈련하는 선택형 모드입니다.

# 7.1 AI 페어 프로그래밍 역할

| 역할 | 허용 행동 |
| --- | --- |
| 소크라테스 코치 | 질문만 하고 답을 직접 제공하지 않습니다. |
| 힌트 제공자 | 관찰과 다음 단계만 제공합니다. |
| 구현자 | 사용자가 승인한 계획을 코드로 변환합니다. |
| 리뷰어 | 오류, 가정, 복잡도, 위험을 검토합니다. |
| 테스트 엔지니어 | 반례와 테스트를 생성합니다. |
| 적대적 검증자 | 풀이·증명·테스트를 공격합니다. |
| 성능 분석가 | 병목과 개선 후보를 설명합니다. |

# 7.2 Plan → Delegate → Verify

문제 정의와 제약 조건을 정리합니다.

예상 접근과 검증 계획을 작성합니다.

AI에게 맡길 부분과 사람이 판단할 부분을 구분합니다.

결과를 테스트하고 위험을 확인합니다.

수정·재지시 후 최종 결과에 대한 책임 확인을 완료합니다.

# 7.3 AI 협업 리플레이

문제 읽기, 계획, 프롬프트, AI 제안, 수락·거절, 코드 변경, 테스트 실패, 추가 맥락, 수정, 최종 검증을 하나의 타임라인으로 재생합니다. 각 지점은 코드 diff와 알고리즘 상태에 연결됩니다.

# 7.4 검증 중심 챌린지

| 챌린지 | 사용자 과업 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| AI 코드 리뷰 | 결함·반례·심각도·수정 지시 제출 | 오류 발견률과 우선순위 |
| 환각 탐지 | 잘못된 설명·증명·복잡도 주장 반박 | 근거와 최소 반례 |
| 컨텍스트 구성 | AI에 전달할 파일·로그·제약 선택 | 필수 포함률과 노이즈 |
| 테스트 평가 | AI 테스트의 누락·중복 제거 | 변이 구현 탐지율 |
| 결과 선택 | 여러 AI 답 비교·통합 | 위험 판단과 검증 계획 |
| 요구사항 명확화 | 불완전한 조건에 질문 | 누락·충돌 조건 발견률 |

# 7.5 제한 예산 에이전트 모드

AI 호출, 토큰, 강한 모델, 코드 실행, 테스트 시간과 동시 에이전트 수에 가상 비용을 부여합니다. 목표는 AI를 적게 쓰는 것이 아니라 가치가 높은 순간에 충분한 맥락으로 사용하는 것입니다.

평가 = 정확성 + 검증 품질 + 설명 가능성 - AI 비용 - 미검증 변경 위험

# 7.6 최종 소유권 확인

특정 코드 줄이 필요한 이유 설명

조건 제거 시 실패하는 입력 제시

시간·공간 복잡도 계산

요구사항 변경 시 수정 지점 식별

의사코드 재작성과 숨은 가정 발견

# 7.7 적대적 AI·보안 모드

저장소 문서의 악성 지시, 테스트 삭제, 비밀값 출력, 과도한 파일 접근, 불필요한 패키지 설치, 권한 확대와 하드코딩을 탐지하고 차단하도록 훈련합니다.

# 8. 학습·커뮤니티·대회

# 8.1 학습 계획과 추천

알고리즘 선수 관계를 기반으로 학습 경로를 제공합니다.

정답률보다 최근 오답 원인, 힌트 의존도, 복습 간격과 전이 성과를 추천에 반영합니다.

오늘의 문제와 스트릭은 강제보다 유연한 회복 규칙을 둡니다.

정답 직후 다른 알고리즘, 공간 개선, 증명, 조건 변경 문제를 제안합니다.

# 8.2 시각화 기반 실력 프로필

| 역량 | 관찰 신호 |
| --- | --- |
| 문제 독해 | 중요 조건 표시와 누락 조건 |
| 알고리즘 선택 | 제약에 적합한 접근 선택 |
| 복잡도 예측 | 예측과 실제 계측 차이 |
| 구현 정확성 | 대표 오류와 재발률 |
| 경계값 탐색 | 사용자 테스트와 최소 반례 |
| 디버깅 | 최초 원인 발견 시간 |
| 반례 생성 | 깨뜨린 제출과 반례 품질 |
| 최적화 | 연산·메모리 개선 |
| 풀이 설명 | 코드·증명·복잡도 일치 |

# 8.3 반례 아레나

익명화된 오답을 실패시키는 입력을 작성합니다.

성공한 반례를 자동 축소하고 깨뜨린 가정을 분류합니다.

작은 반례, 새로운 버그 유형, 많은 제출을 깨는 반례를 별도 평가합니다.

문제 출제자와 커뮤니티 검수로 악의적 데이터와 정답 노출을 방지합니다.

# 8.4 대회

| 유형 | 핵심 규칙 |
| --- | --- |
| 정기 레이팅 | 난이도별 디비전, 공개 순위, 종료 후 해설·업솔빙 |
| 비레이팅 연습 | 초보자 친화적 힌트와 시각화 허용 |
| 가상 참가 | 과거 대회를 동일 시간 조건으로 재현 |
| 미니 대결 | 짧은 문제를 동시에 풀고 종료 후 코드 비교 |
| 반례 대전 | 풀이 제출보다 타인의 오류를 찾는 경쟁 |
| AI 허용 대회 | 모델·도구·예산을 고정하고 과정까지 평가 |

# 8.5 커뮤니티

문제별 질문 게시판과 코드 구간 링크

정적 풀이와 실행 가능한 인터랙티브 해설

특정 리플레이 시점을 공유하는 주석

좋은 반례·해설·시각화에 대한 기여자 평판

스팸·정답 유출·표절·저작권 신고와 단계적 제재

# 9. 교육기관·기업용 제품

# 9.1 교육기관

비공개 그룹, 수업별 문제집, 과제와 마감

학생별 막힌 지점, 힌트 사용, 대표 오답 유형

학급 전체의 최초 분기점과 오답 유형 분포

시각화 기반 과제 제작기와 예측 퀴즈

시험 중 시각화·힌트·AI 기능별 제한

결과가 아닌 풀이 과정 리포트

판매 메시지: 누가 틀렸는가가 아니라, 학급 전체가 어느 단계에서 막혔는가를 보여줍니다.

# 9.2 기업 평가

알고리즘, SQL, 프로젝트형 문제와 평가 템플릿

AI 금지·허용·제한 예산 모드를 포지션별로 구성

계획·프롬프트·변경·테스트·승인 기록을 평가자에게 제공

면접에서 제출 및 AI 협업 리플레이 재생

표절 점수 하나가 아니라 설명·변형 과제로 결과 소유권 확인

접근성·공정성·이의 제기·데이터 보존 정책

# 9.3 장기 실무형 확장

| 모듈 | 시나리오 |
| --- | --- |
| 레거시 코드 고고학 | 코드·커밋·문서·로그에서 업무 규칙과 근거 복원 |
| 변경 영향 예측 | 코드 수정 전 API·DB·이벤트·배치 영향 제출 |
| 요구사항 정합성 | 문서·테스트·코드 충돌 발견과 확인 질문 |
| 장애 대응 | 로그·지표·재시도·롤백·복구 의사결정 |
| AI PR 승인 | AI 생성 변경의 요구사항·성능·보안·운영 위험 검토 |
| 사양 저지 | 코드 대신 사양과 테스트를 제출해 변이 구현 탐지 |

# 10. 콘텐츠 전략과 운영 정책

# 10.1 핵심 100문제 전략

초기 문제 수를 제한하고 각 문제에 높은 학습 밀도를 제공합니다. 핵심 문제는 배열·문자열, 정렬·탐색, 스택·큐·힙, 해시, 투 포인터, 재귀·백트래킹, 그래프 탐색, 최단경로, 그리디, 동적 계획법, 트리·유니온파인드 등을 균형 있게 포함합니다.

| 문제당 산출물 | 목표 |
| --- | --- |
| 단계별 서브태스크 | 부분 이해와 효율성 구분 |
| 복수 접근 | 완전탐색부터 최적 풀이까지 |
| 인터랙티브 해설 | 입력 변경과 상태 예측 |
| 대표 오답 | 빈번한 가정과 구현 실수 |
| 최소 반례 | 오류를 설명하는 작은 입력 |
| 풀이 비교 | 상태·연산·메모리 차이 |
| 후속 문제 | 제약 변경과 학습 전이 |
| 반례 미션 | 테스트·코드 독해 역량 |

# 10.2 난이도와 태그

초기에는 내부 난이도 모델과 사용자 성과 데이터를 분리해 관리합니다.

문제 태그는 정답 알고리즘뿐 아니라 실제 사용한 사고 패턴과 대표 오류를 포함합니다.

레이팅 문제 난이도는 충분한 표본 이후 보정하며 신규 문제는 잠정 범위를 표시합니다.

# 10.3 문제 품질 게이트

명세의 모호성과 예외 입력 검토

독립된 정답 구현 두 개 이상 또는 검증 가능한 오라클

변이 테스트로 테스트 데이터의 결함 탐지력 측정

언어별 시간 제한과 수치 범위 검증

시각화 이벤트와 코드 강조 정확성 검수

해설의 증명·복잡도·구현 일치 검토

접근성, 번역, 저작권과 출처 확인

# 10.4 정책

| 정책 영역 | 원칙 |
| --- | --- |
| 테스트 공개 | 학습 가치와 정답 데이터 보호를 그룹별로 균형화 |
| AI 사용 | 학습·실전·평가 모드별 허용 범위를 명시 |
| 콘텐츠 권리 | 자체 제작·라이선스·기여 계약을 명확히 관리 |
| 부정행위 | 탐지 신호를 단독 유죄 근거로 사용하지 않고 이의 절차 제공 |
| 개인정보 | 코드·행동 로그·AI 대화를 목적과 보존기간에 맞게 최소 수집 |
| 재채점 | 테스트 오류 수정 시 영향 사용자, 점수와 레이팅을 추적 가능하게 갱신 |

# 11. 기술 아키텍처와 데이터 모델

# 11.1 논리 아키텍처

| 영역 | 컴포넌트 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | 웹 앱·코드 에디터·시각화 엔진 | 문제 풀이, 상태 렌더링, 리플레이 |
| 제품 API | 사용자·문제·학습·대회·그룹 서비스 | 비즈니스 규칙과 권한 |
| Judge Control | 제출 API·큐·스케줄러·결과 수집 | 실행 조율과 상태 머신 |
| Execution Plane | 격리 러너·컴파일 캐시·테스트 저장소 | 신뢰할 수 없는 코드 실행 |
| Trace Pipeline | 계측 SDK·이벤트 수집·축약·저장 | 의미 이벤트 생성과 리플레이 |
| Analysis | 반례 축소·분기점·복잡도·추천 | 학습 분석과 개인화 |
| Content | 문제 CMS·검수·버전·번역 | 문제 패키지 수명주기 |
| Platform | 인증·관측성·감사·결제 | 공통 운영 기반 |

# 11.2 제출 상태 머신

CREATED → QUEUED → COMPILING → RUNNING → AGGREGATING → COMPLETED를 기본 흐름으로 사용합니다. COMPILE_ERROR, SANDBOX_ERROR, CANCELLED, EXPIRED, INTERNAL_ERROR를 명시적 종료 상태로 두고 상태 변경을 이벤트로 기록합니다.

# 11.3 채점 실행 흐름

제출을 검증하고 문제·언어·런타임·테스트 버전을 고정합니다.

중복 제출 키와 요청 ID를 부여한 뒤 큐에 적재합니다.

격리 환경에서 컴파일하고 캐시 가능한 산출물을 콘텐츠 해시로 저장합니다.

테스트 그룹을 정책에 따라 순차 또는 병렬 실행합니다.

시간·메모리·출력·시스템콜을 제한하고 결과를 수집합니다.

스페셜 저지와 점수기를 실행해 그룹 결과를 집계합니다.

이벤트 트레이스는 용량 제한에 따라 축약하고 별도 저장합니다.

최종 결과를 원자적으로 확정하고 클라이언트에 스트리밍합니다.

# 11.4 핵심 데이터 엔터티

| 도메인 | 주요 엔터티 |
| --- | --- |
| 문제 | Problem, ProblemVersion, Statement, Constraint, Tag, Editorial |
| 채점 | Submission, SourceCode, Runtime, JudgeRun, TestGroup, TestCase, Verdict |
| 시각화 | TraceSchema, TraceEvent, TraceSummary, Replay, Divergence, Counterexample |
| 학습 | LearningPlan, Attempt, HintUsage, SkillEvidence, ReviewSchedule |
| 대회 | Contest, Division, Participation, Standing, RatingChange, Hack |
| 커뮤니티 | SolutionPost, Discussion, Annotation, Vote, Report |
| 그룹 | Organization, Group, Assignment, Enrollment, AssessmentPolicy |
| AI | AISession, PromptTurn, ToolAction, CodeChange, Approval, BudgetUsage |

# 11.5 시각화 이벤트 모델

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| sequence | 결정적 순서 번호 |
| logical_time | 알고리즘 단계 기준 시간 |
| event_type | compare, visit, relax, update 등 |
| entity_ref | 배열 인덱스·정점·간선·DP 셀 |
| before / after | 변경 전후의 구조화된 상태 |
| source_span | 관련 코드 파일·행·열 |
| importance | 요약 타임라인 포함 우선순위 |
| parent_event | 재귀·호출·원인 관계 |
| metadata | 문제별 확장 필드와 스키마 버전 |

# 11.6 초기 기술 선택 제안

| 영역 | 권장 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Kotlin + Spring Boot | 도메인 모델, 비동기 처리, 포트폴리오 적합성 |
| Frontend | React + TypeScript | 에디터·시각화 생태계와 상태 관리 |
| Primary DB | PostgreSQL | 트랜잭션, 검색 보조, 성숙한 운영 |
| Cache/Queue | Redis + 초기 단순 큐, 이후 메시지 브로커 | MVP 단순성과 단계적 확장 |
| Object Storage | S3 호환 저장소 | 소스·테스트·컴파일 산출물·트레이스 |
| Isolation | 컨테이너 + 강화된 샌드박스 런타임 | 신뢰할 수 없는 코드 격리 |
| Observability | OpenTelemetry 기반 로그·메트릭·트레이스 | 제출 단위 상관관계와 SLO |

# 12. 비기능 요구사항과 보안

# 12.1 목표 SLO

| 지표 | 초기 목표 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 제출 API 가용성 | 월 99.9% | 유효 요청 성공률 |
| 큐 대기시간 | p95 2초 이내 | 정상 부하·비대회 |
| 샘플 실행 응답 | p95 3초 이내 | 컴파일 캐시 적중 제외 표기 |
| 결과 전달 | 완료 후 1초 이내 | SSE/WebSocket 이벤트 |
| 판정 재현성 | 99.99% 이상 | 동일 버전 재실행 결과 |
| 트레이스 로딩 | p95 2초 이내 | 요약 타임라인 최초 표시 |
| RPO / RTO | 15분 / 60분 | 핵심 메타데이터 기준 |

# 12.2 격리와 실행 보안

프로세스·파일시스템·네트워크·시스템콜·CPU·메모리·PID·출력을 제한합니다.

실행 이미지는 읽기 전용이며 제출별 임시 저장소를 폐기합니다.

네트워크는 기본 차단하고 인터랙티브·외부 연동 문제만 별도 정책으로 허용합니다.

호스트 커널 공격면을 줄이는 샌드박스 런타임과 다중 방어 계층을 적용합니다.

테스트 데이터, 정답 코드, 비밀값은 사용자 프로세스에서 읽을 수 없도록 분리합니다.

러너 이미지는 서명·취약점 스캔·버전 고정·단계적 배포를 적용합니다.

# 12.3 공정성과 재현성

CPU 모델과 런타임 편차를 기록하고 언어별 보정 정책을 공개합니다.

대회 중 동일한 리소스 클래스와 스케줄링 우선순위를 유지합니다.

테스트와 런타임 버전 변경 시 제출의 판정 근거를 보존합니다.

AI 평가에서는 모델 버전, 도구, 호출 예산과 컨텍스트를 고정합니다.

# 12.4 접근성과 국제화

키보드만으로 에디터·결과·리플레이를 조작할 수 있어야 합니다.

색상 외에 모양·패턴·텍스트로 상태를 구분하고 색각 보조 팔레트를 제공합니다.

스크린리더용 상태 변화 요약과 재생 제어 레이블을 제공합니다.

문제 본문, 오류 메시지, 해설과 UI 문자열을 분리해 번역 버전을 관리합니다.

# 12.5 관측성과 운영

submission_id, judge_run_id, runtime_version, test_version을 전 구간 상관 키로 사용합니다.

큐 적체, 샌드박스 실패, 판정 분포 변화, 언어별 지연, 트레이스 초과를 경보합니다.

문제별 오답 급증은 테스트 오류 또는 명세 문제 신호로 별도 탐지합니다.

재채점과 장애 복구는 감사 로그와 dry-run 결과를 남깁니다.

# 13. 수익 모델과 성장 전략

# 13.1 상품 구성

| 플랜 | 포함 기능 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 무료 | 문제·채점, 기본 시각화, 문제집, 계획, 커스텀 테스트, 통계, 공개 풀이, 미니 대회 | 사용자 기반과 데이터 네트워크 |
| 개인 Pro | 최초 분기점, 최소 반례, 상세 비교, 무제한 인터랙티브 해설, 실수 패턴, AI 협업 분석 | 개인 학습 수익화 |
| 교육기관 | 비공개 그룹, 과제, 학급 대시보드, 과정 리포트, 평가 제어 | 교사 생산성과 학습 진단 |
| 기업 | 문제은행, AI 허용 평가, 리플레이, 채용 리포트, 프로젝트형 문제 | 채용·내부 역량 평가 |
| Creator | 시각화·해설 제작기, 유료 콘텐츠, 기여자 정산 | 콘텐츠 공급 확대 |

# 13.2 성장 루프

좋은 무료 문제 → 제출 데이터 축적 → 대표 오답과 반례 품질 향상

공유 가능한 리플레이 → 외부 유입 → 풀이·반례 기여 → 콘텐츠 가치 상승

개인 학습 기록 → 맞춤 복습 → 학습 성과 → 스트릭과 재방문

스터디 그룹 → 과제 참여 → 팀 대시보드 → 교육기관 도입

# 13.3 초기 시장 진입

국내 취업 준비생 전체를 한 번에 겨냥하기보다, 알고리즘을 “왜 그렇게 동작하는지” 깊게 이해하려는 초급~중급 개발자와 스터디를 우선 공략합니다. 공개 핵심 문제의 리플레이를 공유 가능한 학습 콘텐츠로 만들고, 강사·스터디 리더에게 그룹 대시보드를 제공해 유입 채널을 확보합니다.

# 14. MVP·로드맵·성공 지표

# 14.1 MVP 정의

MVP 성공 조건은 신뢰할 수 있는 온라인 저지 위에서 약한 역량을 진단하고, 집중 코칭 후 힌트 없는 변형 문제 성과가 개선됨을 증명하는 것입니다.

| 포함 | 제외 또는 후순위 |
| --- | --- |
| 함수형 채점, 2~3개 언어, 심층 문제 30~50개, 역량 태그·초기 진단, 코칭 풀이, 복잡도 예측, 커스텀 테스트, 변이 평가, 실행 리플레이, 최초 분기점, 숙련도·신뢰도, 일일 훈련·주간 리포트 | 레이팅 대회, 기업 평가, 다중 AI 에이전트, 저장소형 미션, 사용자 제작 문제 마켓, 모든 언어 지원 |

# 14.2 단계별 로드맵

| 단계 | 기간 가정 | 핵심 산출물 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 기술·학습 검증 | 4~6주 | 샌드박스, 이벤트 계측, 역량 증거 모델, 리플레이 | 5개 핵심 역량의 증거 수집 |
| 1. Competency Judge MVP | 12~16주 | 저지·30문제·진단·코칭·변이·프로필 | 안정성 및 전이 성과 개선 |
| 2. Coaching Depth | 8~12주 | 최초 분기점, 집중 Gym, 일일 처방, 리포트 | 약점별 재발률 감소 |
| 3. Content Scale | 8~10주 | 50~100개 Pack, 제작·검수 자동화 | 품질 유지하며 제작 시간 감소 |
| 4. Network | 10~14주 | 대회·반례 아레나·공유·기여 | 기여 콘텐츠 품질 확보 |
| 5. Monetization | 지표 충족 후 | Pro, 교육기관 대시보드, AI 협업 모드 | 유료 전환·기관 파일럿 |

# 14.3 MVP 우선순위

| P0 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- |
| 저지 기반, 5대 핵심 역량 태그, 사전 질문, 복잡도 예측, 커스텀·변이 테스트, 리플레이, 최초 분기점, 숙련도·신뢰도 | 집중 Gym, 일일 처방, 주간 리포트, 자동 반례 축소, 설명·전이 과제 | 풀이 비교, 대회, 커뮤니티, 반례 아레나, 고급 AI 모드 |

# 14.4 핵심 지표

| 범주 | 지표 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 북극성 | 도움 없이 푼 전이 문제 성공률 | 실제 역량 획득 |
| 활성 | 주간 풀이 사용자, 제출 사용자 비율 | 실제 학습 활동 |
| 성공 | 첫 제출까지 시간, 제출 성공률 | 기본 저지 UX |
| 학습 | 최초 진단 시간, 변형 문제 성과, 실수 재발률 | 코칭의 교육 효과 |
| 검증 | mutation score, 상태 예측 정확도, 설명-코드 일치 | 검증·이해의 질 |
| 의존 | 힌트 의존도, AI 제안 무검증 수락률 | 독립 수행 능력 |
| 품질 | 판정 이의율, 시스템 오류율, 재현률 | 저지 신뢰 |
| 경제성 | 제출당 실행비, 트레이스 저장비 | 단위 경제성 |

# 14.5 핵심 실험

A/B: 일반 실패 결과와 최소 반례+분기점 제공 시 원인 발견 시간 비교

코호트: 기본 시각화 사용자의 D7 유지율과 미사용자 비교

교육 실험: 정적 해설과 인터랙티브 해설 후 변형 문제 성과 비교

가격 탐색: 분기점 분석 횟수 제한과 Pro 전환 의향

콘텐츠 밀도: 문제 30개의 깊은 패키지와 더 많은 일반 문제의 재방문 효과 비교

# 15. 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 시각화 계측 오버헤드 | 실행시간 왜곡·비용 증가 | 채점 실행과 교육용 트레이스 실행 분리, 이벤트 예산·샘플링 |
| 임의 코드의 의미 해석 | 언어·스타일별 정확도 한계 | 초기 자료구조 제한, SDK/계측 API, 정적+동적 분석 혼합 |
| 정답 코드 노출 | 문제 자산 유출 | 상태 계약 기반 비교, 공개 수준 정책, 요약 이벤트 |
| 저지 보안 | 호스트 침해·비용 공격 | 강화 샌드박스, 쿼터, 이미지 공급망, 침투 테스트 |
| 문제 제작비 | 핵심 100문제 완성 지연 | 템플릿·변이 테스트·시각화 스키마 재사용, 기여자 검수 |
| AI 과의존 | 학습 전이 저하 | 도움 강도, 사후 변형 문제, 소유권 확인 |
| 과도한 범위 | 핵심 저지 완성도 저하 | 단계별 게이트와 P0 동결, AI·B2B 기능 후순위 |
| 레이팅·평가 공정성 | 신뢰 하락 | 버전 고정, 투명한 정책, 이의 제기, 정기 통계 감사 |
| 비용 구조 | 트레이스·AI 비용 급증 | 요약 저장, 콜드 계층, 예산 모드, 유료 한도 |

# 15.1 중단 기준

기본 저지의 안정성과 속도가 목표에 도달하기 전에는 대규모 AI 기능 개발을 시작하지 않습니다.

시각화가 오답 원인 발견 시간이나 학습 전이를 개선하지 못하면 표현 방식과 대상 알고리즘을 재설계합니다.

문제 제작 비용이 지속 불가능하면 문제 수 확대보다 제작 도구와 스키마 표준화에 우선 투자합니다.

B2B 요구가 소비자 학습 경험을 훼손하면 실행 인프라는 공유하되 제품 표면을 분리합니다.

# 부록 A. 전체 기능 인벤토리

| 도메인 | 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 계정 | 가입·로그인·프로필·설정 | P0 |
| 문제 | 검색·필터·상세·태그·난이도 | P0 |
| 에디터 | 언어·템플릿·자동저장·단축키 | P0 |
| 실행 | 샘플·커스텀 테스트·diff | P0 |
| 채점 | 큐·컴파일·실행·그룹·부분점수 | P0 |
| 제출 | 기록·코드·성능·diff | P0 |
| 관리 | 문제·테스트·런타임·재채점 | P0 |
| 시각화 | 배열·포인터·스택·큐·그래프 | P0 |
| 학습 | 문제집·계획·오늘의 문제 | P1 |
| 해설 | 정적 해설·복잡도·복수 접근 | P1 |
| 리플레이 | 의미 이벤트·코드 연결·요약 | P1 |
| 통계 | 정답률·주제·실수 기초 통계 | P1 |
| 분기점 | 정답-오답 최초 상태 차이 | P2 |
| 반례 | 생성·축소·분류 | P2 |
| 비교 | 풀이 상태·연산·메모리 비교 | P2 |
| 실험실 | 입력 편집·동시 실행·사용자 함수 | P2 |
| 프로필 | 분해된 역량과 성장 증거 | P2 |
| 대회 | 레이팅·가상 참가·업솔빙 | P2 |
| 아레나 | 사용자 반례·점수·평판 | P2 |
| 커뮤니티 | 풀이·질문·주석·기여 | P2 |
| AI | 역할·계획·위임·검증·예산 | P3 |
| AI 평가 | 코드 리뷰·환각·컨텍스트·소유권 | P3 |
| 그룹 | 스터디·과제·대시보드 | P3 |
| 기업 | 평가 템플릿·리플레이·리포트 | P4 |
| 실무형 | 레거시·영향·장애·PR·사양 저지 | P4 |

# 부록 B. 핵심 화면 요구사항

# B.1 문제 목록

첫 화면에서 추천·최근·학습 계획을 구분하되 전체 문제 접근을 숨기지 않습니다.

필터는 다중 선택, 초기화, 결과 수, URL 공유를 지원합니다.

행 단위로 난이도, 정답률, 상태, 핵심 태그, 시각화 지원 여부를 표시합니다.

# B.2 문제 풀이

데스크톱은 문제/코드 분할, 하단 테스트·결과 탭을 기본으로 합니다.

제출 버튼은 항상 접근 가능하되 실행 중 중복 제출 상태를 명확히 표시합니다.

모바일은 읽기·리플레이·토론 중심이며 전체 코딩 경험은 후순위입니다.

오류 메시지는 사용자 코드, 시스템, 테스트 정책 문제를 구분합니다.

# B.3 리플레이

타임라인, 코드, 상태 캔버스, 이벤트 설명의 네 영역을 사용합니다.

중요 이벤트만 보기와 전체 이벤트 보기를 전환합니다.

상태가 너무 큰 경우 관심 영역과 변경분만 렌더링합니다.

키보드 이전/다음, 재생/정지, 배속, 북마크, 링크 복사를 지원합니다.

# B.4 최초 분기점

동일 구간, 분기 순간, 영향 확산의 3단계로 보여줍니다.

정답/사용자 선택을 색상만으로 구분하지 않습니다.

관련 조건과 최소 반례를 먼저 제시하고 수정 코드는 마지막에 제공합니다.

# B.5 역량 프로필

단일 레이더 차트보다 역량별 추세와 근거 제출을 우선합니다.

점수 변화의 원인을 문제·오답·힌트·반례 기록으로 내려갈 수 있습니다.

채용용 공개 범위와 개인 학습용 비공개 데이터를 분리합니다.

# 부록 C. 용어와 참고 자료

# C.1 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 온라인 저지 | 제출 코드를 격리 실행하고 테스트에 따라 판정하는 시스템 |
| 의미 이벤트 | 코드 한 줄이 아니라 알고리즘 관점의 상태 변화 |
| 최초 분기점 | 비교 대상 두 실행이 최초로 다른 상태·결정을 만든 지점 |
| 최소 반례 | 오류를 재현하면서 설명 가능한 수준으로 축소한 입력 |
| 업솔빙 | 대회 종료 후 풀지 못한 문제를 다시 해결하는 활동 |
| 변이 구현 | 의도적으로 결함을 넣어 테스트의 탐지력을 확인하는 구현 |
| 소유권 확인 | AI 생성 결과를 사용자가 이해·설명·변경할 수 있는지 검증 |

# C.2 참고 서비스 및 공식 자료

BOJ: https://www.acmicpc.net/

LeetCode: https://leetcode.com/

Programmers: https://programmers.co.kr/

HackerRank Interviews: https://support.hackerrank.com/articles/9059560249-introduction-to-hackerrank-interviews

HackerRank AI-Assisted Tests: https://support.hackerrank.com/articles/1152916770-ai-assisted-tests

Codeforces: https://codeforces.com/

AtCoder: https://atcoder.jp/

CodinGame: https://www.codingame.com/start/

VisuAlgo: https://visualgo.net/

OpenAI Codex: https://openai.com/codex/

GitHub Copilot coding agent: https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/coding-agent/about-coding-agent

# C.3 최종 제품 문장

CodeDrill은 코드를 대신 작성하는 서비스가 아닙니다. 신뢰할 수 있는 온라인 저지를 기반으로 알고리즘 실행을 관찰하고, 오답 원인을 이해하며, AI가 만든 결과까지 검증하고 책임질 수 있는 개발자를 훈련합니다.