TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

# CodeDrill

역량 진단·코칭 온라인 저지 기술 설계서

기술 결정: 채점 실행은 독립 신뢰 경계로 유지하고, 제출·질문·테스트·트레이스·도움 이력을 Evidence Ledger에 축적합니다. 숙련도와 추천은 재계산 가능한 projection으로 분리합니다.

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | MVP 구현 기준 v1.2 |
| 기준 문서 | CodeDrill 제품 기획서 / PRD v1.2 |
| 대상 릴리스 | Alpha → Private Beta |
| 작성일 | 2026-09-05 |
| 주요 독자 | 백엔드·프론트엔드·인프라·QA·콘텐츠 엔지니어 |
| 핵심 범위 | 저지, Competency Pack, 증거, 숙련도·신뢰도, 코칭, 검증, 리플레이 |

본 문서는 구현팀이 동일한 경계와 불변식을 공유하도록 논리 아키텍처, 데이터 모델, API, 채점 프로토콜, 샌드박스, 트레이스 스키마, 장애 대응 및 단계별 구현 계획을 정의합니다.

# 0. 기술 요약

## 0.1 권장 스택

| 영역 | MVP 선택 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Web | React + TypeScript + Monaco Editor | 문제·편집·리플레이 UI 생태계와 타입 안정성 |
| API/Control Plane | Kotlin + Spring Boot | 도메인 모델링, 트랜잭션, 운영 생태계, 팀 생산성 |
| Judge Orchestrator | Kotlin 서비스 또는 동일 코드베이스의 독립 배포 모듈 | 초기 중복 최소화, 실행 영역과 배포 경계 분리 |
| Runner Agent | 경량 네이티브 프로세스 또는 JVM 데몬 | 컨테이너 실행·자원 측정·결과 수집에 집중 |
| Primary DB | PostgreSQL | 트랜잭션, 버전 관리, JSONB 메타데이터 |
| Cache/Rate Limit | Redis | 세션 보조, 쿼터, 짧은 상태 캐시 |
| Job Broker | RabbitMQ quorum queue | 작업 확인·재전달·우선순위·운영 단순성 |
| Artifact Store | S3 호환 오브젝트 스토리지 | 테스트 묶음, 소스, 로그, 트레이스 대용량 저장 |
| Realtime | SSE 우선, 필요 시 WebSocket | 단방향 상태 갱신에 단순하고 재연결이 쉬움 |
| Observability | OpenTelemetry + Prometheus + Grafana + 중앙 로그 | 요청-제출-실행의 종단 추적 |

## 0.2 핵심 품질 속성

| 우선 | 속성 | 설계 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 판정 정확성 | 불변 버전, 결정적 집계, 골든 코퍼스, 재현 명령 |
| 2 | 격리·보안 | 네트워크 차단, rootless, cgroup, seccomp, 읽기 전용 이미지 |
| 3 | 가용성 | at-least-once 작업 + 멱등 상태 전이 + 재처리 |
| 4 | 응답성 | 사전 가열 워커, 컴파일 캐시, SSE, 비동기 채점 |
| 5 | 관측성 | correlation ID, 상태 전이 이벤트, 판정 근거와 실행 측정 |
| 6 | 확장성 | 제어/실행 영역 독립 확장, 언어 어댑터와 문제 패키지 버전 |

## 0.3 MVP 비선택

초기부터 마이크로서비스 전체 분리, Kafka 기반 이벤트 플랫폼, 서비스 메시를 도입하지 않습니다.

모든 언어의 임의 코드에서 의미 이벤트를 자동 추론하지 않습니다. 지원 SDK와 문제별 계측 규약을 사용합니다.

공식 판정 실행에 트레이스 계측 오버헤드를 포함하지 않습니다.

사용자 요청마다 Kubernetes Job을 새로 생성하는 구조는 지연이 크므로 상시 워커 풀을 우선합니다.

# 1. 범위, 가정, 설계 원칙

## 1.1 기술 범위

| 포함 | 제외 |
| --- | --- |
| 계정, 문제 탐색, 코드 저장, 실행·제출 API | 대회 레이팅과 반례 아레나 |
| 컴파일·실행·채점·부분 점수·스페셜 저지 | AI 협업 기능과 저장소형 프로젝트 평가 |
| Java/Kotlin/Python 런타임 어댑터 | SQL/모바일/인터랙티브 저지 |
| 배열·포인터·스택·큐·기초 그래프·재귀 트레이스 | 임의 객체 그래프의 완전 자동 의미 분석 |
| 문제·테스트 버전, 배포, 재채점, 감사 로그 | 다지역 active-active와 무중단 런타임 이미지 마이그레이션 |

## 1.2 운영 가정

Private Beta 기준 동시 사용자 300명, 피크 제출 20건/초를 초기 용량 가정으로 둡니다.

제출 소스와 숨은 테스트는 서로 다른 신뢰 등급의 자산입니다.

문제 버전, 테스트 번들, checker, 런타임 이미지는 콘텐츠 해시로 식별합니다.

채점 작업은 중복 전달될 수 있으며 모든 소비자는 멱등해야 합니다.

시각화는 부가 기능이며 장애 시 판정과 제출 이력은 정상 제공되어야 합니다.

## 1.3 핵심 불변식

| ID | 불변식 |
| --- | --- |
| INV-01 | 한 submission_id의 판정 근거 버전은 생성 후 변경되지 않습니다. |
| INV-02 | 종료 상태의 제출은 승인된 재채점 작업 외에는 변경하지 않습니다. |
| INV-03 | 동일한 판정 입력 묶음은 동일한 집계 결과를 생성해야 합니다. |
| INV-04 | 사용자 실행 프로세스는 숨은 테스트 저장소와 제어 영역 자격증명에 접근할 수 없습니다. |
| INV-05 | 트레이스 실패·초과는 공식 판정 상태를 변경하지 않습니다. |
| INV-06 | 상태 전이 이벤트와 DB 스냅샷은 최종적으로 같은 상태로 수렴합니다. |

# 2. 시스템 컨텍스트와 배포 구조

## 2.1 시스템 컨텍스트

| 행위자/시스템 | 입력 | 출력·책임 |
| --- | --- | --- |
| 학습자 Web | 문제 조회, 코드, 실행·제출, 재생 제어 | 문제/판정/트레이스/학습 상태 |
| 관리자 Console | 문제 패키지, 공개·재채점 명령 | 검증 결과, 배포 상태, 감사 기록 |
| Control Plane | HTTP/SSE, 관리자 명령 | 영속 상태, 작업 발행, 권한·정책 |
| Judge Data Plane | 판정 작업, 테스트·런타임 참조 | 테스트 결과, 측정치, 판정 이벤트 |
| Artifact Store | 서명된 내부 참조 | 불변 테스트·소스·로그·트레이스 객체 |
| Observability | 로그·메트릭·트레이스 | 대시보드, 알림, 조사 근거 |

## 2.2 논리 컴포넌트

| 영역 | 컴포넌트 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| Client | Learner Web / Admin Console | 에디터, 코칭, 역량 지도, 리플레이, 운영 UI |
| Edge | CDN / WAF / API Gateway | TLS, 정적 자산, 요청 제한, 라우팅 |
| Control | API Application | Auth, Problem, Workspace, Submission, Competency, Coaching, Admin |
| Control | Outbox Publisher | DB 커밋과 작업·도메인 이벤트 발행 원자성 연결 |
| Data | Judge Orchestrator | 작업 임대, 런타임 선택, 재시도, 결과 검증, 집계 |
| Data | Runner Agent | 샌드박스 생성, 컴파일·실행, cgroup 측정, 로그 제한 |
| Data | Trace Processor | 이벤트 검증, 요약·청크·인덱스 생성 |
| Data | Evidence Processor | 행동 증거 정규화, 가중치, projection 재계산 |
| Platform | PostgreSQL / Redis / Broker / Object Store | 상태, 캐시·쿼터, 작업 전달, 대용량 객체 |

## 2.3 배포 토폴로지

Public Zone: CDN/WAF → API/Static  |  Private Control Zone: API + DB + Broker  |  Restricted Runner Zone: Orchestrator + Runner Pool + read-only artifact cache

API와 Judge Orchestrator는 별도 Deployment와 서비스 계정으로 배포합니다.

Runner 노드는 일반 애플리케이션 노드와 분리하고 전용 taint/정책을 적용합니다.

Runner에서 인터넷과 Control DB로의 직접 연결을 차단합니다. 결과는 제한된 내부 엔드포인트 또는 브로커로만 반환합니다.

오브젝트 스토리지 접근은 역할별 prefix와 짧은 수명의 자격증명으로 제한합니다.

# 3. 제어 영역 모듈 설계

## 3.1 모듈형 모놀리스 경계

| 모듈 | 소유 데이터 | 제공 인터페이스 | 금지 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | user, role, consent | 인증 주체·권한 확인 | Judge 내부 모델 참조 금지 |
| Problem | problem, version, competency tag, pack | 공개 문제·버전·학습 자산 조회 | Submission 테이블 직접 수정 금지 |
| Workspace | draft, custom test, response, preference | 자동 저장·질문 응답·사용자 테스트 | 판정 상태 변경 금지 |
| Submission | submission, test result summary | 제출 생성·상태·이력 | Runner 직접 호출 금지 |
| Competency | ontology, evidence, mastery projection | 증거 기록·숙련도·신뢰도 조회 | 원본 증거 수정 금지 |
| Coaching | session, prescription, assistance | 진단·집중 훈련·추천·리포트 | 판정을 주관적으로 변경 금지 |
| Learning | problem state, collection, activity | 문제집·진도·통계 | 채점 원본 로그 의존 금지 |
| Admin | review, publish, rejudge, audit | 콘텐츠 수명주기·운영 명령 | 감사 로그 우회 금지 |

## 3.2 트랜잭션 경계

제출 생성 트랜잭션은 submission과 outbox_event를 함께 커밋합니다.

상태 전이는 현재 상태와 version 컬럼을 조건으로 한 낙관적 갱신을 사용합니다.

문제 공개는 검증 완료 버전을 가리키는 published_version_id 포인터 교체로 원자화합니다.

학습 통계는 제출 종료 이벤트를 비동기로 반영하며 원본 제출이 진실의 원천입니다.

## 3.3 내부 이벤트

| 이벤트 | 생산자 | 소비자 | 멱등 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| SubmissionQueued | Submission | Judge Orchestrator | submission_id + attempt |
| JudgeProgressed | Orchestrator | Submission / Realtime | submission_id + seq |
| JudgeCompleted | Orchestrator | Submission / Evidence / Analytics | execution_id |
| LearningResponseRecorded | Workspace | Evidence Processor | response_id |
| MutationEvaluationCompleted | Judge | Evidence Processor / Coaching | evaluation_id |
| TraceReady | Trace Processor | Submission / Evidence / Realtime | trace_id + schema_version |
| EvidenceRecorded | Evidence Processor | Competency Projector | evidence_id |
| MasteryProjected | Competency | Coaching / Realtime | user + competency + version |
| ProblemPublished | Admin/Problem | Search / Cache / Analytics | problem_version_id |

# 4. 제출과 채점 처리 흐름

## 4.1 정상 흐름

- API가 권한·쿼터·문제 상태를 검증하고 멱등 키를 확인합니다.

- 소스 객체를 저장하고 submission, pinned versions, outbox를 한 트랜잭션으로 생성합니다.

- Publisher가 Judge 작업을 durable queue에 발행합니다.

- Orchestrator가 작업을 임대하고 execution_attempt를 생성합니다.

- Runner가 런타임과 테스트 번들을 검증한 뒤 컴파일합니다.

- 테스트 그룹 정책에 따라 테스트를 실행하고 측정·checker 결과를 반환합니다.

- Orchestrator가 결과 봉투의 서명·스키마·버전을 확인하고 결정적으로 집계합니다.

- Submission 모듈이 종료 상태를 기록하고 SSE 및 학습 이벤트를 발행합니다.

- 필요한 경우 별도 저우선순위 작업으로 트레이스를 생성·가공합니다.

## 4.2 상태 머신

CREATED → QUEUED → LEASED → COMPILING → RUNNING → AGGREGATING → COMPLETED

| 현재 상태 | 허용 다음 상태 | 전이 주체 | 시간 초과 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED | QUEUED, CANCELLED | API/Outbox | 미발행 outbox 재시도 |
| QUEUED | LEASED, CANCELLED | Orchestrator | 큐 체류 알림·확장 |
| LEASED | COMPILING, QUEUED, SYSTEM_ERROR | Orchestrator | lease 만료 후 attempt 증가 |
| COMPILING | RUNNING, COMPLETED | Runner | compile wall timeout |
| RUNNING | AGGREGATING, COMPLETED | Runner/Orchestrator | test·submission timeout |
| AGGREGATING | COMPLETED, SYSTEM_ERROR | Orchestrator | 집계 재실행 |
| COMPLETED | 없음; 승인된 rejudge만 새 revision | Submission | 불변 기록 유지 |

## 4.3 중복·재시도 규칙

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 제출 버튼 중복 | user_id + idempotency_key로 기존 제출 반환 |
| 작업 중복 전달 | submission_id + attempt의 unique 제약으로 한 실행만 활성화 |
| 워커 유실 | lease_expires_at 만료 후 새 attempt; 이전 결과는 fencing token으로 거절 |
| 결과 중복 | execution_id와 result_digest가 같으면 no-op |
| 부분 테스트 후 장애 | MVP는 attempt 전체 재실행; 결과 혼합 금지 |
| 종료 이후 늦은 결과 | 현재 attempt와 fencing token 불일치로 감사 기록 후 폐기 |

## 4.4 판정 우선순위

플랫폼 장애와 사용자 코드 실패를 분리합니다. 컴파일 실패는 테스트 실행 전에 종료하며, 테스트 그룹 내에서는 문제 정책에 정의된 fail-fast 또는 전체 실행을 적용합니다. 최종 판정 우선순위는 SYSTEM_ERROR를 사용자 실패로 덮지 않도록 별도 축으로 관리합니다.

# 5. Runner와 샌드박스

## 5.1 신뢰 경계

사용자 소스, 컴파일 결과물, 사용자 출력은 모두 비신뢰 입력입니다. Runner Agent도 Control Plane 자격증명을 보유하지 않으며 최소 권한의 작업 토큰만 사용합니다.

## 5.2 샌드박스 정책

| 통제 | MVP 정책 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 | 비root UID/GID, capability 전체 제거 | 프로세스 내부 id/capsh 검사 |
| 파일시스템 | read-only rootfs, 작업 tmpfs, 크기 quota | 쓰기 허용 경로 테스트 |
| 네트워크 | network namespace 분리, egress/ingress 없음 | DNS·loopback·외부 연결 차단 테스트 |
| 시스템 호출 | 언어별 seccomp allowlist | 금지 syscall 회귀 테스트 |
| 프로세스 | PID 제한, fork 폭탄 방어 | pids.max 도달 판정 |
| CPU | cgroup v2 quota + wall timeout | CPU/wall 시간 동시 측정 |
| 메모리 | memory.max + swap 비활성 | OOM 이벤트와 peak 기록 |
| 출력 | stdout/stderr 바이트·행 제한 | 초과 시 스트림 중단과 OUTPUT_LIMIT |
| 시간 | monotonic clock, 테스트/전체 deadline | 정확한 TIME_LIMIT 분류 |
| 이미지 | digest 고정, 서명·SBOM·취약점 정책 | 배포 전 admission 검증 |

## 5.3 런타임 어댑터 계약

| 단계 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| prepare | source, problem signature, runtime manifest | 정규화된 workspace |
| compile | workspace, compile limits | artifact digest, compiler log, status |
| execute | artifact, stdin/test harness, limits | exit/signal, stdout/stderr, measurements |
| check | actual, expected 또는 checker | test verdict, checker message |
| trace | instrumented artifact, public input | raw trace chunks, trace diagnostics |
| cleanup | sandbox handle | 자원 삭제 결과 |

## 5.4 언어별 고려사항

| 언어 | 컴파일/실행 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| Java | javac → 고정 JVM 옵션 | JIT 워밍업 정책, heap와 cgroup 관계, SecurityManager 비의존 |
| Kotlin | kotlinc → JVM | 컴파일 지연, stdlib 버전, 생성 클래스명 |
| Python | 고정 CPython 이미지 | hash seed 고정, recursion/locale, .pyc 캐시 격리 |

## 5.5 런타임 이미지 릴리스

runtime_manifest에는 image_digest, compiler/interpreter version, command template, seccomp profile, default limits를 기록합니다.

새 이미지는 골든 문제·악성 코드·성능 기준 테스트 후 canary runtime으로 승격합니다.

기존 제출은 원래 digest로 재현하며 지원 종료 시 명시적 마이그레이션 정책을 적용합니다.

# 6. 문제 패키지와 채점 규약

## 6.1 Problem Package

| 구성 | 설명 | 불변 식별자 |
| --- | --- | --- |
| manifest.yaml | 문제 메타, 제한, 함수 시그니처, 그룹 정책 | problem_version_id |
| statement/ | 본문, 예제, 다국어 자산 | statement_digest |
| tests/ | 암호화/압축 테스트 입력·기대 출력 | test_bundle_digest |
| checker/ | 기본·special checker 실행물 | checker_digest |
| solutions/ | 검증용 정답과 대안 풀이 | 내부 artifact digest |
| mutants/ | 대표 오답·성능 결함 구현 | mutation_set_digest |
| visualization/ | 지원 이벤트, 렌더러 매핑, 예시 | visual_schema_version |
| editorial/ | 관찰, 증명, 복잡도, 코드 | editorial_version |

## 6.2 테스트 그룹

| 필드 | 예시 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| id | boundary-01 | 버전 내 유일 |
| weight | 20 | 총점 정책과 일치 |
| aggregation | all_or_nothing / sum | 결정적 계산 |
| visibility | public / property / hidden | API 공개 수준 제한 |
| execution | serial / parallel | 결과 순서 독립 |
| stop_policy | continue / fail_fast | 문제별 명시 |
| limit_multiplier | time 1.5, memory 1.0 | 검수된 범위만 허용 |

## 6.3 콘텐츠 검증 파이프라인

- 스키마와 참조 무결성을 검사합니다.

- 모든 공식 해답을 전체 테스트에 실행합니다.

- mutant kill rate와 그룹별 탐지 분포를 계산합니다.

- 제약 경계와 최대 출력·메모리·시간을 검증합니다.

- checker 결정성 및 잘못된 답 수용 여부를 검증합니다.

- 시각화 이벤트 예산과 리플레이 렌더링 스냅샷을 검사합니다.

- 검증 산출물 digest를 묶어 승인된 package manifest에 서명합니다.

# 7. 실행 시각화 설계

## 7.1 원칙

공식 채점 실행과 학습용 트레이스 실행을 분리합니다.

이벤트는 코드 줄이 아니라 의미 단위로 표현하고 스키마 버전을 가집니다.

원본 이벤트, 요약 타임라인, 렌더링용 상태 스냅샷을 분리합니다.

이벤트 예산을 넘으면 drop이 아니라 샘플링·집계·축약 사실을 명시합니다.

비공개 테스트 입력에서는 사용자에게 허용된 수준으로만 트레이스를 노출합니다.

## 7.2 Trace Event Envelope

| 필드 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | string | 하위 호환 처리 기준 |
| traceId / seq | UUID / int64 | 트레이스와 전체 순서 |
| logicalTime | int64 | 결정적 논리 시각 |
| eventType | enum | compare, swap, visit, push 등 |
| target | object ref | array:index, graph:vertex 등 |
| before / after | typed value | 허용된 상태 변화 |
| sourceSpan | file, start, end | 코드 구간 연결 |
| importance | 0..3 | 요약 타임라인 선별 |
| attributes | bounded map | 문제·렌더러 확장 속성 |
| visibility | public/private-derived | 노출 정책 |

## 7.3 생성과 가공

| 단계 | 책임 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| Instrumentation | 언어 SDK/변환기가 이벤트 생성 | 지원 불가 사유 기록 |
| Collection | Runner가 길이 prefix 스트림 수집 | byte/event 한도에서 종료 |
| Validation | Trace Processor가 타입·순서·크기 검증 | trace_invalid, 판정 유지 |
| Reduction | 중요 이벤트, 반복 구간, 체크포인트 생성 | 원본 또는 부분 요약 제공 |
| Chunking | 시간/크기 기준 청크와 인덱스 생성 | 재처리 가능 |
| Delivery | manifest 우선, 청크 지연 로드 | SSE로 ready 알림 |

## 7.4 저장 구조와 예산

| 객체 | 권장 포맷 | 기본 예산 |
| --- | --- | --- |
| trace manifest | JSON | 32KB 이하 |
| raw event chunk | 압축 NDJSON 또는 Protobuf | 청크 1~4MB |
| summary | JSON | 1,000 이벤트 이하 |
| checkpoint | 압축 binary/JSON | 50~200 이벤트마다 |
| 전체 트레이스 | object storage | 실행당 20MB hard cap |
| 보존 | 정답/오답·플랜별 정책 | 기본 30일, 요약 장기 보존 |

## 7.5 리플레이 클라이언트

manifest와 summary를 먼저 받고 상세 청크를 현재 위치 주변에 prefetch합니다.

상태는 가장 가까운 checkpoint에서 이벤트를 적용해 복원합니다.

렌더러는 eventType + target kind 플러그인 레지스트리로 선택합니다.

코드 sourceSpan과 시각 객체 선택을 양방향으로 연결합니다.

스키마 미지원 시 텍스트 이벤트 목록으로 안전하게 폴백합니다.

# 7.6 역량 증거와 숙련도 Projection

| 단계 | 처리 | 불변 조건 |
| --- | --- | --- |
| 수집 | 제출·질문·테스트·예측·설명·도움 이벤트를 원본 형태로 기록 | 원본은 append-only |
| 정규화 | 문제·역량·난이도·도움 수준·평가 방식으로 표준 Evidence 변환 | 변환 규칙 버전 고정 |
| 가중치 | 독립 전이 > 무도움 풀이 > 코칭 풀이 > 힌트·AI 도움 풀이 순으로 반영 | 가중치 정책 공개·재계산 가능 |
| Projection | 최근성·난이도·반복 일관성으로 Level과 Confidence 계산 | 점수와 신뢰도 분리 |
| 처방 | 낮은 숙련도·충분한 신뢰도·선행 충족을 기준으로 1~2개 역량 추천 | 사용자 수정·거절 가능 |
| 검증 | 일정 간격 후 무도움 변형 문제로 숙련도를 재확인 | 동일 문제 암기 증거와 분리 |

AI/규칙 기반 코치는 판정의 진실 원천이 아닙니다. 코드 실행, 변이 탐지, 상태 예측, 정형 응답처럼 재현 가능한 증거를 우선하고 서술형 평가는 보조 신호로만 사용합니다.

# 8. 데이터 모델

## 8.1 핵심 엔터티

| 엔터티 | 핵심 키/필드 | 보존·규칙 |
| --- | --- | --- |
| problem | id, slug, published_version_id, status | 논리 삭제 |
| problem_version | id, problem_id, version, package_digest | 공개 후 불변 |
| runtime_version | id, language, image_digest, policy_digest | 불변 |
| workspace_draft | user_id, problem_id, language, code_ref, version | 낙관적 잠금 |
| submission | id, user_id, problem_version_id, source_ref, status, revision | 판정 근거 고정 |
| execution_attempt | id, submission_id, attempt, lease_token, runner | 재시도별 append |
| test_result | attempt_id, test/group, verdict, metrics | 숨은 상세 접근 제한 |
| trace | id, execution_id, schema, manifest_ref, status | 판정과 독립 |
| competency_definition | id, group, parent_id, version, rubric | 버전별 불변 ontology |
| problem_competency | problem_version_id, competency_id, weight, evidence_rule | 문제 공개 버전에 고정 |
| learning_response | id, user, problem, prompt, answer, assistance | 원본 응답 append-only |
| evidence_event | id, user, competency, source, score, weight, occurred_at | 원본 근거 append-only |
| mastery_projection | user, competency, level, confidence, model_version | 증거로 재계산 가능 |
| coaching_session | id, user, focus, mode, assistance_budget, status | 한 세션 1~2개 역량 집중 |
| mutation_evaluation | id, test_set, mutant_set, killed, score | 문제·변이 버전 고정 |
| outbox_event | id, aggregate, type, payload, published_at | 발행 후 보존/정리 |
| rejudge_job | id, scope, reason, status, approvals | 감사 대상 |

## 8.2 주요 제약과 인덱스

| 대상 | 제약/인덱스 |
| --- | --- |
| submission | UNIQUE(user_id, idempotency_key); INDEX(user_id, created_at desc); INDEX(problem_id, status) |
| execution_attempt | UNIQUE(submission_id, attempt); partial unique(active submission) |
| problem_version | UNIQUE(problem_id, version); UNIQUE(package_digest) |
| test_result | UNIQUE(execution_attempt_id, test_case_id); group_id 포함 복합 인덱스 |
| outbox_event | INDEX(published_at) WHERE published_at IS NULL; aggregate 순서 컬럼 |
| workspace_draft | PRIMARY(user_id, problem_id, language); version for CAS |

## 8.3 대용량 데이터 분리

소스, 컴파일 로그, 테스트 원본, stdout/stderr, 트레이스는 DB에 직접 저장하지 않고 객체 참조와 digest만 보관합니다.

사용자에게 반환하는 URL은 짧은 만료 시간과 권한 범위를 가지며 숨은 테스트 객체는 서명 URL을 발급하지 않습니다.

객체 삭제는 DB 보존 정책 이벤트를 기준으로 지연 수행하고 참조 중인 객체는 제거하지 않습니다.

## 8.4 데이터 수명

| 데이터 | 기본 보존 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 제출 메타/최종 판정 | 계정 유지 기간 | 학습 이력의 진실 원천 |
| 제출 소스 | 사용자 삭제 또는 정책 기간 | 비공개 기본, 암호화 |
| 실행 상세 로그 | 30일 | 오류 조사용; 크기 제한 |
| 원본 트레이스 | 30일 | 요약은 더 길게 유지 가능 |
| 숨은 테스트 | 문제 버전 생명주기 | 접근 감사 필수 |
| 감사 로그 | 1년 이상 정책화 | 운영자 행위와 판정 변경 |

# 9. API와 실시간 프로토콜

## 9.1 외부 API 원칙

REST JSON을 기본으로 하고 /api/v1 경로와 문제·제출 불변 ID를 사용합니다.

모든 생성 요청은 Idempotency-Key를 지원하고 오류는 표준 errorCode, message, traceId를 반환합니다.

목록은 cursor pagination을 사용하며 정렬 키를 고정합니다.

사용자에게 허용되지 않은 테스트·checker·내부 경로는 DTO 생성 단계에서 제거합니다.

SSE는 Last-Event-ID로 재연결하고 DB 조회가 최종 상태의 진실 원천입니다.

## 9.2 핵심 엔드포인트

| 메서드/경로 | 책임 | 주요 응답 |
| --- | --- | --- |
| GET /problems | 검색·역량 필터·cursor 목록 | ProblemSummary[] |
| GET /problems/{slug} | 공개 버전 문제·Pack 상세 | ProblemDetail |
| PUT /workspaces/{problem}/{language} | 초안 CAS 저장 | version, syncedAt |
| POST /runs | 샘플/커스텀 실행 | runId, statusUrl |
| POST /submissions | 멱등 제출 생성 | submissionId, status |
| GET /submissions/{id} | 소유권 기반 제출 상세 | verdict, groups, versions |
| GET /submissions/{id}/events | SSE 상태 스트림 | sequenced events |
| POST /submissions/{id}/trace | 허용 입력 트레이스 요청 | traceId, status |
| GET /traces/{id}/manifest | 요약·청크 인덱스 | TraceManifest |
| GET /traces/{id}/chunks/{seq} | 권한 기반 이벤트 청크 | compressed chunk |
| GET /competencies/me | 역량 지도와 근거 조회 | level, confidence, evidence[] |
| POST /diagnostics | 초기·재진단 세션 생성 | sessionId, nextActivity |
| POST /coaching-sessions | 집중 역량·모드로 세션 생성 | focus[], assistanceBudget |
| POST /learning-responses | 조건·선택·예측·설명 응답 기록 | responseId, feedback |
| POST /mutation-evaluations | 사용자 테스트 변이 평가 | mutationScore, missedKinds |
| GET /prescriptions/today | 일일 역량 훈련 처방 | activities[], rationale |
| GET /reports/weekly | 주간 성장·재발·다음 행동 | competencyChanges, evidence |

## 9.3 제출 생성 요청 예시

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| problemVersionId | Y | UI가 본 공개 버전; 서버가 최신 정책과 검증 |
| language | Y | 지원 언어 enum |
| runtimeVersionId | Y | 허용된 runtime |
| source | Y | 크기 제한; 저장 후 object ref로 대체 |
| mode | Y | SUBMIT 또는 CONTEST 등 |
| clientDraftVersion | N | 자동 저장 충돌 조사 |
| requestTrace | N | 공개/샘플 입력의 후속 트레이스 요청 |

## 9.4 오류 코드

| 범주 | 예시 | 재시도 |
| --- | --- | --- |
| Validation | INVALID_SIGNATURE, SOURCE_TOO_LARGE | 수정 후 |
| Policy | LANGUAGE_NOT_ALLOWED, QUOTA_EXCEEDED | 정책 시간 후 |
| Conflict | DRAFT_VERSION_CONFLICT, PROBLEM_VERSION_STALE | 새 상태 확인 |
| Judge | COMPILE_ERROR, TIME_LIMIT | 코드 수정 |
| Platform | JUDGE_UNAVAILABLE, ARTIFACT_FETCH_FAILED | 서버/자동 재시도 |

# 10. 캐시, 검색, 동시성 제어

## 10.1 캐시 정책

| 대상 | 캐시 | 무효화 |
| --- | --- | --- |
| 공개 문제 상세 | CDN + application cache | ProblemPublished 이벤트와 versioned URL |
| 문제 목록 필터 | 짧은 application cache | 태그/공개 이벤트 |
| 사용자 쿼터 | Redis atomic counter | 고정/슬라이딩 window TTL |
| 제출 상태 | DB 진실 원천 + 짧은 Redis | 상태 전이 시 write-through |
| 런타임/테스트 번들 | Runner node local content cache | digest 기반 불변 객체 |

## 10.2 Backpressure

큐 지연과 워커 가용량에 따라 run보다 submit을 우선순위화하되 공정성 aging을 적용합니다.

사용자·IP·문제·조직 단위 쿼터를 적용하고 Retry-After를 제공합니다.

Trace 작업은 별도 저우선순위 큐와 워커 풀을 사용합니다.

오브젝트 저장소나 DB 압력이 높으면 신규 트레이스 생성을 차단하고 기본 채점은 유지합니다.

## 10.3 자동 확장 지표

| 컴포넌트 | 확장 신호 | 축소 보호 |
| --- | --- | --- |
| API | CPU + request concurrency + p95 latency | 최소 replica, connection drain |
| Orchestrator | queue depth + oldest age | 활성 lease 완료 |
| Runner Pool | runnable jobs / available slots | warm pool 최소치 |
| Trace Processor | trace queue bytes + age | chunk upload 완료 |

# 11. 보안과 개인정보

## 11.1 위협 모델

| 위협 | 예시 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 샌드박스 탈출 | 커널/컨테이너 취약점 악용 | 격리 런타임, 패치, 전용 노드, seccomp |
| 자원 고갈 | fork bomb, 무한 출력, 압축 폭탄 | cgroup/PID/출력/입력 해제 한도 |
| 비밀 유출 | 테스트·토큰·환경 변수 탐색 | 비밀 미주입, 별도 mount, egress 차단 |
| 공급망 | 악성 런타임 이미지·패키지 | digest, 서명, SBOM, 허용 목록 |
| 권한 상승 | 관리자 API/문제 자산 접근 | RBAC, 2인 승인, 감사 로그 |
| 소스 노출 | 공개 범위 오류·URL 공유 | private 기본, 객체 권한, 짧은 URL |
| 판정 조작 | 늦은 결과·중복 결과 주입 | mTLS/작업 토큰, fencing, result digest |

## 11.2 인증·인가

사용자 세션은 짧은 access token과 회전 가능한 refresh token을 사용합니다.

관리자 역할은 Content Editor, Reviewer, Publisher, Judge Operator, Security Admin으로 분리합니다.

문제 공개, 테스트 교체, 대량 재채점은 작성자와 승인자를 분리합니다.

서비스 간 통신은 워크로드 ID와 mTLS를 사용하고 장기 공유 비밀을 피합니다.

## 11.3 개인정보와 소스 코드

소스 공개 범위는 비공개가 기본이며 분석·모델 학습 등 2차 이용은 별도 동의를 받습니다.

로그에 소스 전문, 토큰, 숨은 입력을 남기지 않고 식별자와 digest를 우선 사용합니다.

계정 삭제는 법적·운영 보존 요구를 제외한 소스·프로필·개인화 데이터를 비동기로 제거합니다.

운영자가 사용자 소스를 조회한 행위는 목적과 함께 감사 로그에 남깁니다.

## 11.4 보안 테스트 게이트

| 게이트 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| Sandbox regression | 탈출·네트워크·fork·OOM·출력 공격 코퍼스 전부 차단 |
| Image scan | 정책 등급 이상의 알려진 취약점 없음 또는 승인된 예외 |
| API authz | 수평·수직 권한 테스트와 객체 소유권 테스트 통과 |
| Secret scan | 이미지·소스·로그·IaC 비밀 탐지 0건 |
| Abuse load | 쿼터와 backpressure가 API/DB를 보호 |

# 12. 신뢰성, SLO, 재해 복구

## 12.1 SLI/SLO

| SLI | 목표 | 측정 경계 |
| --- | --- | --- |
| Public API availability | 월 99.9% | 유효 요청의 비5xx 비율 |
| Submit acceptance latency | p95 1초 | API 수신→submission/outbox commit |
| Queue wait | p95 2초 | QUEUED→LEASED, 정상 부하 |
| Sample run completion | p95 3초 | 요청→종료, 소형 코드 |
| Verdict propagation | p95 1초 | 완료 commit→클라이언트 반영 |
| Judge reproducibility | 99.99% | 동일 번들 반복 판정 일치 |
| Platform error rate | 0.1% 미만 | SYSTEM_ERROR / 전체 실행 |
| Trace manifest ready | p95 5초 | trace 요청→manifest ready |

## 12.2 장애 격리

| 장애 | 사용자 영향 | 폴백 |
| --- | --- | --- |
| Trace Processor | 리플레이 지연/불가 | 기본 판정·로그 정상 제공 |
| Redis | 쿼터/캐시 저하 | DB/로컬 제한, 보수적 허용 |
| Broker | 새 채점 지연 | outbox 축적 후 복구 발행 |
| Object Store | 컴파일/실행 실패 가능 | 캐시 hit 지속, 신규 작업 일시 제한 |
| Runner zone | 큐 증가 | 자동 확장·circuit breaker·상태 안내 |
| Search/index | 필터 저하 | DB 기반 기본 목록과 직접 조회 |

## 12.3 백업과 복구

| 대상 | 정책 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 지속 WAL + 일일 스냅샷 + 복구 훈련 | RPO 15분 / RTO 60분 |
| Object metadata | DB 참조와 inventory 대조 | 유실·고아 객체 탐지 |
| Problem packages | 불변 버전 + 별도 복제 | 공개 버전 영구 재현 |
| Broker | quorum queue + 재발행 가능한 outbox | 작업 유실 0 |
| Infrastructure | IaC와 서명된 이미지 | 환경 재구성 가능 |

## 12.4 일관성 점검 작업

QUEUED인데 outbox가 없거나 오래된 제출을 탐지합니다.

종료 submission과 execution/result digest 불일치를 탐지합니다.

DB 참조 객체의 존재·크기·digest를 표본 검증합니다.

활성 lease 만료와 고아 샌드박스를 주기적으로 회수합니다.

# 13. 관측성과 운영

## 13.1 상관관계 식별자

trace_id → request_id → submission_id → execution_id/attempt → sandbox_id → trace_id(visualization)를 모든 로그와 이벤트에 연결합니다.

## 13.2 핵심 메트릭

| 계층 | 메트릭 |
| --- | --- |
| Product | problem_open, run, submit, verdict, replay_open, replay_complete |
| API | RPS, 오류율, latency, DB pool, idempotency hit |
| Queue | depth, oldest age, publish/ack/redelivery, priority별 체류 |
| Runner | warm slots, compile/execute time, CPU/memory peak, sandbox setup |
| Judge Quality | verdict 분포, 언어별 SYSTEM_ERROR, checker 오류, 재현 불일치 |
| Trace | event bytes, truncation, invalid rate, processing latency, client decode error |
| Storage | artifact fetch latency, cache hit, orphan/missing objects |

## 13.3 로그 원칙

구조화 JSON과 안정적인 event name을 사용합니다.

사용자 stdout/stderr는 별도 제한 객체로 저장하고 일반 운영 로그에 합치지 않습니다.

판정 변경, 콘텐츠 공개, 재채점, 권한 변경은 immutable audit stream에 기록합니다.

에러 로그는 retryability, owner, errorCode와 관련 digest를 포함합니다.

## 13.4 경보와 런북

| 경보 | 조건 예시 | 첫 대응 |
| --- | --- | --- |
| Queue lag | oldest age > 10초 5분 | Runner 용량/브로커/스토리지 확인 |
| System error spike | 5분 비율 > 1% | 언어·이미지·노드별 격리, canary 중단 |
| Verdict anomaly | 문제/언어 판정 분포 급변 | 최근 package/runtime 배포 확인 |
| Trace overload | queue bytes/age 임계 초과 | trace 요청 제한, 기본 채점 보호 |
| DB saturation | pool 대기·replication lag | 비핵심 쿼리 제한, scale/failover 판단 |

# 14. 테스트 전략

## 14.1 테스트 피라미드

| 수준 | 대상 | 필수 사례 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 집계기, 상태 전이, 정책, checker adapter | 모든 verdict·경계·불법 전이 |
| Property | 집계·이벤트 순서·직렬화 | 순서 독립성, 멱등성, round-trip |
| Contract | API, broker envelope, runtime adapter | 스키마 호환과 오류 매핑 |
| Integration | Postgres/Redis/Broker/Object Store | outbox, lease, 결과 commit |
| Sandbox | 악성/비정상 코드 코퍼스 | 탈출, fork, OOM, timeout, output |
| Golden Judge | 언어×문제×판정 행렬 | AC/WA/CE/RE/TLE/MLE/OLE |
| End-to-End | 브라우저→판정→리플레이 | 핵심 사용자 여정 |
| Load/Soak | 피크 제출·장시간 운영 | 큐 SLO, 누수, 공정성, 복구 |

## 14.2 판정 정확성 코퍼스

각 언어와 판정 유형의 최소 재현 코드

시간·메모리·출력 제한 바로 아래/위 경계 코드

locale, newline, UTF-8, 부동소수점, 큰 정수 사례

비결정성, 스레드, 자식 프로세스와 종료 신호 사례

checker의 수용·거절·오류·timeout 사례

런타임 이미지별 성능 기준 샘플

## 14.3 시각화 검증

이벤트 스키마 golden file과 backward compatibility 테스트

동일 입력 반복 시 event sequence digest 비교

트레이스 축약 전후 핵심 의미 보존 테스트

checkpoint 기반 임의 seek와 처음부터 replay한 상태 비교

지원하지 않는 이벤트·손상 청크·부분 다운로드 폴백 테스트

접근성 키보드 조작과 텍스트 요약 테스트

## 14.4 출시 차단 기준

| 구분 | 차단 조건 |
| --- | --- |
| Correctness | 골든 판정 불일치, 종료 상태 변이, 잘못된 부분 점수 |
| Security | sandbox escape, network access, hidden test exposure |
| Reliability | 작업 유실, 중복이 다른 판정 생성, 복구 불가 상태 |
| Performance | 정상 부하에서 PRD SLO 지속 위반 |
| Operations | rollback/rejudge/audit 경로 미검증 |

# 15. CI/CD와 변경 관리

## 15.1 파이프라인

- 정적 분석, 단위·property 테스트, dependency/secret scan을 수행합니다.

- 서비스 계약과 DB migration 호환성을 검사합니다.

- Runner 이미지를 빌드하고 SBOM·서명·sandbox/golden 테스트를 수행합니다.

- staging에서 E2E와 소규모 부하 테스트를 수행합니다.

- Control Plane은 canary, Runner/runtime은 언어별 canary pool로 배포합니다.

- SLO·판정 분포·system error를 확인한 뒤 승격하거나 자동 롤백합니다.

## 15.2 DB 마이그레이션

expand → dual-compatible deploy → backfill → contract 순서를 사용합니다.

긴 잠금과 전체 테이블 rewrite를 피하고 production dry-run을 수행합니다.

배포 이전 버전 애플리케이션과의 호환 기간을 둡니다.

판정 핵심 컬럼 변경은 shadow 계산과 결과 비교 후 전환합니다.

## 15.3 스키마 버전 정책

| 스키마 | 호환 규칙 |
| --- | --- |
| Public API | v1 내 additive 우선; 제거·의미 변경은 새 버전 |
| Job envelope | consumer N/N-1 지원; 필드 기본값 명시 |
| Judge result | 집계기 버전 고정; 알 수 없는 verdict 거절 |
| Trace event | manifest에 schemaVersion; 렌더러 폴백 |
| Problem package | validator version과 migration tool 제공 |

# 16. 구현 계획과 작업 분해

## 16.1 단계별 산출물

| 단계 | 기간 가정 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- |
| P0 기반 | 2주 | 저장소, CI, IaC 골격, 인증, DB/outbox, 관측성 |
| P1 Judge vertical slice | 3주 | 1개 언어·1개 문제의 제출→격리→판정 E2E |
| P2 Judge hardening | 3주 | 3개 언어, 그룹/부분점수, sandbox/golden suite |
| P3 Product core | 3주 | 문제 목록/상세, 에디터, 자동 저장, 기록, SSE |
| P4 Visualization | 3주 | trace SDK, processor, 5개 렌더러, 리플레이 |
| P5 Content/Admin | 3주 | 패키지 validator, 공개, 30문제, rejudge |
| P6 Beta hardening | 2주 | 부하·보안·DR 훈련, 대시보드, 운영 런북 |

## 16.2 첫 번째 Vertical Slice

| 항목 | 범위 |
| --- | --- |
| 문제 | Two Sum 유사 함수형 1문제, 공개 샘플 + 숨은 테스트 |
| 언어 | Kotlin 1개 런타임 |
| 경로 | 문제 열기→코드 작성→제출→SSE→판정→배열/포인터 리플레이 |
| 판정 | AC, WA, CE, RE, TLE, SYSTEM_ERROR |
| 운영 | correlation ID, 기본 대시보드, 수동 재시도 |
| 성공 | 중복/워커 유실/트레이스 실패에도 판정 불변식 유지 |

## 16.3 팀 경계 권장

| 스트림 | 책임 |
| --- | --- |
| Product Backend | Problem, Workspace, Submission, Learning, Public API |
| Judge Platform | Orchestrator, Runner, sandbox, runtime images, checker |
| Visualization | instrumentation SDK, Trace Processor, replay client |
| Content Tooling | package schema, validator, mutation tests, admin workflow |
| Platform/SRE | cluster, broker, storage, observability, security, DR |

# 17. 비용·용량 계획

## 17.1 용량 모델

| 변수 | 초기 가정 | 산식/용도 |
| --- | --- | --- |
| Peak submission rate | 20/s | Runner slot과 broker 처리량 |
| 평균 judge CPU | 1.5 CPU-sec | 피크 CPU 약 30 cores + 여유 |
| 평균 wall time | 2초 | 동시 실행 약 40 + headroom |
| 평균 source/log | 50KB | DB 외 객체 저장 |
| trace 요청률 | 제출의 20% | 별도 worker와 20MB hard cap |
| 문제 bundle | 30~100개 | 노드 로컬 cache 적중 우선 |

## 17.2 비용 보호 장치

샘플 실행·제출·트레이스에 서로 다른 사용자 쿼터를 둡니다.

Runner warm pool을 시간대별 최소/최대로 조정합니다.

digest 기반 런타임·테스트 캐시로 반복 다운로드를 제거합니다.

트레이스는 이벤트/바이트/보존 예산을 적용하고 요약을 장기 보존합니다.

개발·스테이징의 장시간 유휴 Runner를 자동 축소합니다.

## 17.3 확장 트리거

| 징후 | 다음 아키텍처 변화 |
| --- | --- |
| API 배포 독립성이 병목 | Submission/Problem을 별도 서비스로 추출 |
| 이벤트 소비자·재처리 급증 | RabbitMQ 도메인 이벤트를 Kafka 계열로 분리 검토 |
| 격리 수준 요구 상승 | gVisor에서 microVM 기반 pool로 강화 |
| 문제 검색 고도화 | PostgreSQL 검색에서 전용 검색 엔진 도입 |
| 다지역 사용자 증가 | 읽기 CDN/replica 후 지역별 Runner plane 분리 |

# 18. 위험, 대안, 미결정 사항

## 18.1 주요 위험

| 위험 | 가능성/영향 | 완화 |
| --- | --- | --- |
| 컨테이너 격리 취약 | 중/매우 높음 | 격리 런타임, 전용 노드, 공격 코퍼스, 패치 SLA |
| Kotlin 컴파일 지연 | 높음/중 | warm cache, daemon 정책 실험, 우선순위 분리 |
| 판정 비결정성 | 중/높음 | 환경 고정, 반복 판정, hash/locale/time 통제 |
| 트레이스 폭증 | 높음/중 | 별도 실행·큐, hard cap, 요약·샘플링 |
| 콘텐츠 버전 오류 | 중/높음 | 불변 package, 다단계 검수, dry-run rejudge |
| 운영 복잡도 과잉 | 중/중 | 모듈형 모놀리스, 구성요소 최소화, 단계별 gate |

## 18.2 대안 기록

| 결정 | 선택 | 보류 대안 | 재검토 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 구조 | 모듈형 모놀리스 + 독립 Judge | 초기 전면 마이크로서비스 | 팀/배포 충돌이 측정됨 |
| 작업 큐 | RabbitMQ quorum | Kafka, Redis Streams | 재처리·분석 규모 급증 |
| 상태 전송 | SSE | WebSocket | 양방향 협업 기능 도입 |
| 격리 | gVisor 등 격리 컨테이너 | 일반 runc, Firecracker | 보안 등급 또는 밀도 변화 |
| 트레이스 | SDK/규약 계측 | 범용 AST/디버거 추론 | 지원 언어·문제 유형 확장 |

## 18.3 구현 전 확정할 질문

MVP 런너 플랫폼이 Kubernetes인지 전용 VM/ASG인지 확정해야 합니다.

Java/Kotlin의 정확한 런타임 버전과 성능 보정 정책을 확정해야 합니다.

함수형 harness가 사용자 코드와 연결되는 표준 ABI/템플릿을 확정해야 합니다.

숨은 테스트 결과의 공개 수준과 오답 리플레이 입력 정책을 확정해야 합니다.

소스·트레이스 보존 기간과 사용자의 삭제 권리를 법무·정책과 확정해야 합니다.

Private Beta의 동시 사용자·피크 제출 목표를 계측 가능한 숫자로 확정해야 합니다.

# 19. 완료 기준과 추적성

## 19.1 기술 Definition of Done

API·job·result·trace 계약이 버전과 예제로 문서화되었습니다.

핵심 불변식과 상태 전이가 자동 테스트로 보호됩니다.

Java/Kotlin/Python 골든 판정과 sandbox 공격 코퍼스를 통과합니다.

중복 전달, 워커 유실, 저장소 장애, broker 복구를 주입해 결과 수렴을 확인합니다.

PRD SLO 부하 시험과 용량 산정이 재현 가능합니다.

대시보드, 경보, 런북, rollback과 rejudge 절차가 검증되었습니다.

개인정보·숨은 테스트·관리자 권한에 대한 보안 검토가 완료되었습니다.

트레이스 실패가 판정 경로에 영향을 주지 않는 E2E 테스트가 통과합니다.

## 19.2 PRD 요구사항 추적

| PRD 영역 | 기술 설계 절 | 핵심 검증 |
| --- | --- | --- |
| FR-201~215 문제 | 3, 6, 8, 9 | 불변 버전, 공개 포인터, 캐시 무효화 |
| FR-301~315 실행 | 5, 8, 9, 10 | 초안 CAS, 샌드박스, 취소·재현 |
| FR-401~425 채점 | 4, 5, 6, 12 | 멱등, 상태 머신, 그룹 집계, SLO |
| FR-501~515 시각화 | 7, 8, 9 | 스키마, 예산, 청크, 폴백 |
| FR-601~604 학습 | 3, 8 | 종료 이벤트 기반 파생 상태 |
| FR-721~724 재채점 | 3, 4, 13, 15 | dry-run, revision, 감사, 통지 |

## 19.3 Alpha Go/No-Go

| 게이트 | Go 기준 |
| --- | --- |
| Correctness | 골든 코퍼스 100%, 판정 재현성 99.99% |
| Security | 차단 등급 취약점 0건, sandbox 회귀 통과 |
| Reliability | 작업 유실 0, 중복/유실 주입 후 상태 수렴 |
| Performance | 정상 부하에서 제출/큐/판정 SLO 충족 |
| Visualization | 지원 5종 이벤트 리플레이, 실패 폴백 검증 |
| Operations | 모니터링·경보·재시도·재채점·롤백 훈련 완료 |

# 부록 A. 표준 판정과 내부 오류

| 분류 | 코드 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| User verdict | ACCEPTED, WRONG_ANSWER, COMPILE_ERROR | 사용자 코드/정답성 |
| Resource verdict | TIME_LIMIT, MEMORY_LIMIT, OUTPUT_LIMIT | 명시된 제한 초과 |
| Runtime verdict | RUNTIME_ERROR | 사용자 프로세스 비정상 종료 |
| Control state | CANCELLED | 사용자/정책 취소 |
| Platform error | SANDBOX_START_FAILED, ARTIFACT_FETCH_FAILED | 플랫폼 재시도 가능 |
| Judge error | CHECKER_ERROR, RESULT_SCHEMA_INVALID | 문제/플랫폼 조사 |
| Trace error | TRACE_UNSUPPORTED, TRACE_LIMIT, TRACE_INVALID | 판정과 독립 |

# 부록 B. 권장 저장소 구조

| 경로 | 책임 |
| --- | --- |
| apps/api | Spring Boot 진입점과 HTTP/SSE |
| modules/identity¦problem¦workspace¦submission¦learning¦admin | 도메인·application·adapter 모듈 |
| services/judge-orchestrator | 작업 lease·집계·결과 계약 |
| services/runner-agent | 샌드박스·자원 측정·artifact 처리 |
| services/trace-processor | 검증·축약·청크·manifest |
| runtimes/java¦kotlin¦python | 이미지, adapter, seccomp, golden tests |
| packages/problem-schema | manifest·validator·SDK |
| packages/trace-schema | event 계약과 언어 SDK |
| web/learner¦admin | 사용자·관리자 클라이언트 |
| infra/ | IaC, 배포, 정책, 대시보드, 런북 |

# 부록 C. Architecture Decision Records

| ADR | 결정 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Control Plane은 모듈형 모놀리스로 시작합니다. | Accepted |
| ADR-002 | Judge Data Plane은 독립 배포·신뢰 경계로 분리합니다. | Accepted |
| ADR-003 | 작업 전달은 at-least-once, 처리는 멱등으로 설계합니다. | Accepted |
| ADR-004 | 공식 판정과 시각화 트레이스 실행을 분리합니다. | Accepted |
| ADR-005 | 문제·런타임·테스트는 digest 기반 불변 버전으로 고정합니다. | Accepted |
| ADR-006 | 실시간 상태 갱신은 SSE를 우선합니다. | Proposed |
| ADR-007 | MVP broker는 RabbitMQ quorum queue를 사용합니다. | Proposed |
| ADR-008 | 격리 런타임은 gVisor 계열을 우선 검증합니다. | Proposed |